|  |  |
| --- | --- |
| ATA DA DAILY | Decorative |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: |  | HORáRIO: |  | Local: |
| 09/04 |  | 10:10 |  | Biblioteca |
|  |  |  |  |  |
| Scrum master: |  | Raíne Jardim |  |  |
| Tipo de reunião |  | Daily |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TóPICOS | | | | |
| duração |  | Agenda |  | apresentador | |
| 15 minutos |  | 1 – Mostrar o que foi feito do site HTML  2 – Definir o que cada equipe fará hoje |  | Raíne Jardim | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presentes |  | **AUSENTES** |  | Data |
| Gustavo K Igor D João V Pedro A Pedro H Rafael L Raíne J |  | - |  | 09/04 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time allotted: |  | Agenda Topic: |  | Presenter: |
| 15 minutos |  | Definição do que será feito hoje |  | Raíne Jardim |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição do que será feito hoje |  | **RESPONSÁVEIS** |  | Data final |
| **Front End** – Terminar página de Login, começar página inicial    \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  **Back End** – Padronizar as fontes, transição do resultado e se necessário, mexer nas divs.  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  **BD/Documentação** – Requisitos, restrições e aumentar o contexto. |  | Gustavo K  Pedro H  Raíne J  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  João V  Rafael L  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  Igor D  Pedro A |  | 10/04  10/04  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  10/04  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  10/04 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANDAMENTOS DA CODE SENSOR |  |  |  |  |
| * **Regras de convivência**   **1-** Em caso de discordância de ideias: fazer votação;  **2-** Respeitar os dias e os horários das reuniões (diárias) e reuniões Sprint Review / Retrospectiva, sempre no mesmo horário toda semana;  **3-** Se o integrante não participar da reunião, será registrado em ata e computado nos indicadores de participação do projeto;  **4-** Os integrantes que participarem da reunião poderão tomar decisões em relação ao projeto;  **5-** Se o integrante não entregar ou não justificar a “não entrega”, será registrado em ata e computado nos indicadores de participação do projeto;  **6-** Haverá uma rotatividade semanal na apresentação das reuniões de Review para o Professor;  **7-** A Sprint dos grupos terá 7 dias de duração e as reuniões de final de Sprint serão sempre nas aulas de PI;  **8-** Proibido xenofobia, palavras de baixo calão, racismo, machismo e bullying;  **9-** Não zombar das ideias das pessoas, todas as ideias devem ser respeitadas;  **10-** Procurar ajudar os membros sempre que ver necessidade. | * **Missão, visão e valores da equipe:**   **Missão:**  Garantir um monitoramento adequado durante o transporte das carnes, mantendo sua qualidade para o consumidor final.  **Visão:**  Ser a maior e melhor rede de monitoramento no transporte de carnes oferecendo aos seus clientes uma relação duradoura com foco no crescimento, rentabilidade e responsabilidade socioambiental.  **Valores:**  **Resiliência -** seguir em frente, mesmo quando está difícil;  **União -** Convivendo em harmonia como um time;  **Excelência -** Sempre em busca de fazer o melhor para os nossos clientes. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* **Plano de Ação – Para a semana:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **O que fazer** | **Prazo de entrega** | **Quem (Responsável)** |
| Começar o HTML da primeira parte para receber o feedback do Frizza. | 11/05/2024 - 20:00 | Gustavo K  Pedro H Raíne J |
| Arrumar CSS para ficar igual do site e ajeitar o resultado, fazer uma transição. | 11/05/2024 - 20:00 | João V Rafael L |
| Confirmar com o Murilo e pegar inputs sobre melhorias da remodelagem. | 11/05/2024 - 20:00 | Igor Pedro A |
| Estudar perca e perda | 11/05/2024 - 20:00 | Pedro H |
| Reformulação diagrama de negócios para o CSS | 11/05/2024 - 20:00 | Gustavo K Pedro H Raíne J |
| Complemento da documentação - aprofundamento sobre o tema em específico consequências de problemas, escopo e requisitos; | 11/05/2024 - 20:00 | Igor Pedro A |