|  |  |
| --- | --- |
| ATA DA Reunião | Decorative |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: |  | HORáRIO: |  | Local: |
| 9/05 |  | 20:35 |  | Online/Discord |
|  |  |  |  |  |
| Scrum master: |  | Pedro F |  |  |
| Tipo de reunião |  | ATA |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TóPICOS | | | | |
| duração |  | Agenda |  | apresentador | |
| Até as 22:12 |  | 1 – Todos os grupos mostrarem o que foi feito durante a semana;  2 – Apresentar dificuldades. |  | Pedro F | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presentes |  | **AUSENTES** |  | Data |
| Gustavo K Pedro A  Pedro H Rafael L  Raíne J |  | João V (Doente)  Igor D (Doente) |  | 9/05 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasks:  1)BD Mexer no Web data viz (para semana que vem): Todos os 7 integrantes ajudaram a fazer o web data viz  2)Front:  Mexer na calculadora: Rafael  Proficiência: Raine  Requisito mínimo do pc: Pedro H  Linha Hover nas opções do menu: Kohatsu  Mexer na Dashboard: Pedro F, João V e Igor D  3)Calculadora: Mexer na Calculadora: Rafael |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANDAMENTOS DA CODE SENSOR |  |  |  |  |
| * **Regras de convivência**   **1-** Em caso de discordância de ideias: fazer votação;  **2-** Respeitar os dias e os horários das reuniões (diárias) e reuniões Sprint Review / Retrospectiva, sempre no mesmo horário toda semana;  **3-** Se o integrante não participar da reunião, será registrado em ata e computado nos indicadores de participação do projeto;  **4-** Os integrantes que participarem da reunião poderão tomar decisões em relação ao projeto;  **5-** Se o integrante não entregar ou não justificar a “não entrega”, será registrado em ata e computado nos indicadores de participação do projeto;  **6-** Haverá uma rotatividade semanal na apresentação das reuniões de Review para o Professor;  **7-** A Sprint dos grupos terá 7 dias de duração e as reuniões de final de Sprint serão sempre nas aulas de PI;  **8-** Proibido xenofobia, palavras de baixo calão, racismo, machismo e bullying;  **9-** Não zombar das ideias das pessoas, todas as ideias devem ser respeitadas;  **10-** Procurar ajudar os membros sempre que ver necessidade.  **11-** Sempre perguntas se tem alguém usando o GitHub antes de fazer git push ou git pull, tolerância de 5 minutos sem respostas. | * **Missão, visão e valores da equipe:**   **Missão:**  Garantir um monitoramento adequado durante o transporte das carnes, mantendo sua qualidade para o consumidor final.  **Visão:**  Ser a maior e melhor rede de monitoramento no transporte de carnes oferecendo aos seus clientes uma relação duradoura com foco no crescimento, rentabilidade e responsabilidade socioambiental.  **Valores:**  **Resiliência -** seguir em frente, mesmo quando está difícil;  **União -** Convivendo em harmonia como um time;  **Excelência -** Sempre em busca de fazer o melhor para os nossos clientes. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |