|  |  |
| --- | --- |
| ATA DA reunião | Decorative |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: |  | HORáRIO: |  | Local: |
| 17/05 |  | 16:30 |  | Presencial |
|  |  |  |  |  |
| Scrum master: |  | João Vitor |  |  |
| Tipo de reunião |  | Reunião |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TóPICOS | | | | |
| duração |  | Agenda |  | apresentador | |
| 00 horas / minutos |  | 1 – |  | João Vitor | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presentes |  | **AUSENTES** |  | Data |
| Gustavo K Igor D João V Pedro A Pedro H Rafael L Raíne J |  |  |  | 17/05 |

**O que cada grupo FARÁ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Time allotted: |  | Agenda Topic: | | |  | Presenter: | | | |
| 00 horas / minutos |  | Definição do que será feito hoje | | |  | João Vitor | | | |
| Definição do que será feito | | |  | **RESPONSÁVEIS** | | |  | Data final |
| **Front-End:**  • --- Desenvolvimento da Nova Dashboard  • --- Adicionar a fkMatriz no HTML da Tela cadastro de Empresa  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  **Back-End:**  • --- Desenvolver o WebDataViz no nosso projeto  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  **BD/Documentação:**  • --- Desenvolver a ferramenta de HelpDesk  • --- Realizar as perguntas do GameOfSelect;  5 fáceis  2 Médias  1 Difícil | | |  | Raine Jardim  Pedro Almeida  Igor  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  Pedro Henrique  Gustavo Kohatsu  João Vitor  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  Rafael Lee  Pedro Almeida  Todos | | |  | 19/05 às 20:30  19/05 às 20:30  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  23/05 às 10:00  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  21/05 às 10:00  20/10 às 10:00 |
|  | | |  |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANDAMENTOS DA CODE SENSOR | | | |  |
| * **Regras de convivência**   **1-** Em caso de discordância de ideias: fazer votação;  **2-** Respeitar os dias e os horários das reuniões (diárias) e reuniões Sprint Review / Retrospectiva, sempre no mesmo horário toda semana;  **3-** Se o integrante não participar da reunião, será registrado em ata e computado nos indicadores de participação do projeto;  **4-** Os integrantes que participarem da reunião poderão tomar decisões em relação ao projeto;  **5-** Se o integrante não entregar ou não justificar a “não entrega”, será registrado em ata e computado nos indicadores de participação do projeto;  **6-** Haverá uma rotatividade semanal na apresentação das reuniões de Review para o Professor;  **7-** A Sprint dos grupos terá 7 dias de duração e as reuniões de final de Sprint serão sempre nas aulas de PI;  **8-** Proibido xenofobia, palavras de baixo calão, racismo, machismo e bullying;  **9-** Não zombar das ideias das pessoas, todas as ideias devem ser respeitadas;  **10-** Procurar ajudar os membros sempre que ver necessidade.  **11-** Sempre perguntar se tem alguém usando o GitHub antes de fazer git push ou git pull. Tolerância de 5 minutos sem respostas. | * **Missão, visão e valores da equipe:**   **Missão:**  Garantir um monitoramento adequado durante o transporte das carnes, mantendo sua qualidade para o consumidor final.  **Visão:**  Ser a maior e melhor rede de monitoramento no transporte de carnes oferecendo aos seus clientes uma relação duradoura com foco no crescimento, rentabilidade e responsabilidade socioambiental.  **Valores:**  **Resiliência -** seguir em frente, mesmo quando está difícil;  **União -** Convivendo em harmonia como um time;  **Excelência -** Sempre em busca de fazer o melhor para os nossos clientes. |  |  |

**Plano de Ação – Para a semana:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **O que fazer** | **Prazo de entrega** | **Quem (Responsável)** |
| • --- Desenvolvimento da Nova Dashboard | 19/05 às 20:30 | Raine Jardim  Pedro Almeida |
| • --- Adicionar a fkMatriz no HTML da Tela cadastro de Empresa | 19/05 às 20:30 | Igor |
| • --- Desenvolver o WebDataViz | 23/05 às 10:00 | Pedro Henrique  Gustavo Kohatsu  João Vitor |
| • --- Desenvolver a ferramenta de HelpDesk | 21/05 às 10:00 | Rafael Lee  Pedro Almeida |
| • --- Realizar as perguntas do GameOfSelect; | 20/05 às 10:00 | TODOS |
|  |  |  |

RESULTADO DA REUNIÃO

* **PEDRO NÃO REALIZOU AS PERGUNTAS QUE TINHA PRA FAZER.**
* **NÃO CONSEGUIMOS FAZER A INTEGRAÇÃO DA DASHBOARD**